EVITAR

ABÍLIO CASTRO | PEDRO PINTO | RICARDO CARDOSO | RICARDO FERREIRA | VITOR SANTOS

Version 1.1

RELATÓRIO GERAL

Documento de Discriminação de Objetivos Alcançados

Uma imagem com ClipArt

Descrição gerada automaticamente

**Índice**

[**Relatório Geral** 2](#_Toc23854037)

[1. Introdução 2](#_Toc23854038)

[2. Domínio 2](#_Toc23854039)

[3. Definições, Acrónimos e Abreviaturas 2](#_Toc23854040)

[4. Histórico de Objetivos Cumpridos 3](#_Toc23854041)

[5. Repositório GitHub 4](#_Toc23854042)

[6. GitLab Project 4](#_Toc23854043)

[7. SharePoint Team Site 4](#_Toc23854044)

# **Índice de Tabelas**

[Tabela 1 3](#_Toc23854070)

# **Relatório Geral**

# Introdução

Este documento tem como objetivo a especificação dos objetivos alcançados pela equipa de desenvolvimento da plataforma de software “EVITAR”, um software de “Individual Protection Management System”, as decisões tomadas e a respetiva justificação, assim como outros assuntos pontuais relevantes no âmbito do desenvolvimento do projeto.

# Domínio

O domínio deste Relatório Geral são todas as tarefas realizadas no âmbito no desenvolvimento da plataforma EVITAR e todas as justificações a todas as tomadas de decisão.

# Definições, Acrónimos e Abreviaturas

RH – Recursos Humanos

EPI – Equipamento de Proteção Individual

SRS – Software Requirements Specification

RFID – Radio-Frequency Identification

BD – Base de Dados

SW – Software

# Histórico de Objetivos Cumpridos

|  |  |
| --- | --- |
| Date | Description |
| 09/10/2019 | * Discussão do âmbito do projeto * Definição de alguns parâmetros da plataforma * Debate sobre alguns requisitos pré-definidos * Definição de Roles e atribuição de tarefas primárias |
| 10/10/2019 | * Apresentação do Projeto EVITAR em aula * Elaboração do Logótipo |
| 11/10/2019 | * Inicio do #1 Sprint * Criação do SRS * Criação do site de equipa EVITAR em Microsoft SharePoint * Criação do repositório GitHub EVITAR * Definição de Requisitos Funcionais |
| 12/10/2019 | * Definição de Requisitos Não-Funcionais * Reelaboração do Logótipo * Elaboração do Diagramas Use-Case |
| 13/10/2019 | * Elaboração das Tabelas Use-Case Scenario * Início do estudo dos básicos de ReactJS * Início do estudo dos básicos de Android Studio * Início do estudo dos básicos de .Net Core |
| 16/10/2019 | * Definição de Branches no repositório GitHub |
| 23/10/2019 | * Design de Mockups EVITAR Web |
| 27/10/2019 | * Fim do estudo dos básicos de ReactJS |
| 28/10/2019 | * Fim do #1 Sprint * SCRUM Meeting * Discussão dos objetivos alcançados no #1 Sprint e objetivos a alcançar no #2 Sprint * Inicio do #2 Sprint |
| 03/11/2019 | * Elaboração do Diagrama de Classes |
| 04/11/2019 | * Elaboração do Diagrama de Atividades * Fim do estudo dos básicos de Android Studio * Fim do estudo dos básicos de .Net Core |
| 05/11/2019 | * Criação do Relatório Geral * Elaboração dos Relatórios Individuais |
| 06/11/2019 | * Fim do #2 Sprint * Entrega do #1 Milestone |

Tabela 1

# Repositório GitHub

https://github.com/Vmvs007/EVITAR

# GitLab Project

https://gitlab.com/Vmvs007/EVITAR

# SharePoint Team Site

https://ipppt.sharepoint.com/sites/EVITAR