## Slide 1: 3º Milestone
Plataforma de Controlo de equipamentos de proteção individual

## Slide 2: Índice
Planeamento e Tarefas Realizadas
5º Sprint (06/12/2019 – 19/12/2019)
6º Sprint (20/12/2019 – 05/01/2020)
Engenharia de Software
Back-End
EVITAR Web
EVITAR Mobile
Raspberry Pi
Demonstração Processo
Conclusão

## Slide 3: Planeamento
Finalização EVITAR Web
Finalização EVITAR Mobile
Finalização do circuito Raspberry Pi
Desenvolvimento de Scripts p/ controlo de componentes
Conceção de Queries na EVITAR Database
Desenvolvimento de funcionalidades no Back-End c/ base nos requisitos
Testes e Deploy

## Slide 4: Tarefas realizadas
Mockups Web e Mobile
Finalização EVITAR Web
Finalização EVITAR Mobile
Finalização do circuito Raspberry Pi
Finalização de Scripts p/ controlo de componentes e comunicação c/ Back-End
Finalização da EVITAR Database
Finalização do Back-End
Hospedar Back-End na Cloud
Hospedar Site na Web
Testes e Deploy

## Slide 5: 5º Sprint
Elaborar Mockups EVITAR Mobile e Web
Hospedar Back-End Microsoft Azure
Desenvolvimento de Models para dar suporte ao EVITAR Web e Mobile e Raspberry Pi
Desenvolvimento de Queries, Vistas e Triggers na EVITAR Database
Desenvolvimento de páginas no EVITAR Web
Desenvolvimento de páginas no EVITAR Mobile
Aprendizagem de Animações Android
Gerar Dados Estatísticos em Android
Reorganização e reestruturação do Circuito
Script para Controlo de Componentes Raspberry Pi

## Slide 6: 6º Sprint
Elaborar Relatório Geral
Elaborar Relatórios Individuais
Elaborar Apresentação Final
Elaborar Mockups EVITAR Web e EVITAR Mobile
Conceção de Queries, Triggers e Views
Hospedar Site no Microsoft Azure
Comunicação do Raspberry Pi c/ Back-End
Finalização das páginas EVITAR Web e Mobile

## Slide 7: Engenharia de Software
Elaboração de Mockups EVITAR Web
Elaboração de Mockups EVITAR Mobile
Redação do Relatório Geral e atualização do SRS
Construção da apresentação
Manutenção do GitLab, GitHub e Site de Equipa

## Slide 8: Back-End
Hospedar Back-End Microsoft Azure
Criação de artefactos p/ servir Front-End
Conceção de Queries, Triggers e Views
Acabamentos finais e criação de restrições

## Slide 9: EVITAR web
Hospedar Site no Microsoft Azure
Criação de páginas para finalização da componente
Acabamentos finais e criação de restrições

## Slide 10: Evitar Mobile
Desenvolvimento de animações para aprimora o Look’n’Feel da aplicação
Criação de páginas para finalização da componente
Acabamentos finais e criação de restrições

## Slide 11: Raspberry Pi

## Slide 12: Demonstração do Processo

## Slide 13: Conclusão

## Slide 14: Fim